CAHIER DES CHARGES

MON IA À MOI

Plateforme publique de création d’IA personnalisées

| Projet | Mon IA à moi |
| --- | --- |
| Formation | BTS SIO |
| Type | Application web / IA / protection des données |
| Version | 1.0 — Cahier des charges initial |
| Périmètre | MVP puis évolutions progressives |
| Date | Septembre 2026 |

# Sommaire

Présentation du projet

Contexte et constat

Problématique

Objectifs

Public cible

Périmètre fonctionnel du MVP

Fonctionnalités détaillées

Exigences non fonctionnelles

Confidentialité et sécurité

Architecture technique

Technologies envisagées

Données et modèle de données

Parcours utilisateur

Interface et ergonomie

Tests et validation

Planning prévisionnel

Évolutions envisagées

Limites et risques

Critères de réussite

Conclusion

# 1. Présentation du projet

« Mon IA à moi » est une plateforme web destinée à rendre la création d’une intelligence artificielle personnalisée plus accessible au grand public. Le site ne cherche pas à entraîner un modèle de langage à partir de zéro : il guide l’utilisateur dans le choix d’une solution existante, sa personnalisation et, à terme, son installation locale.

Le projet accorde une place importante à la maîtrise des données : l’utilisateur doit comprendre quelles informations sont utilisées, où elles sont traitées et, lorsque la solution le permet, conserver ses données sur son propre appareil.

# 2. Contexte et constat

Les outils d’intelligence artificielle sont de plus en plus accessibles, mais leur personnalisation reste difficile pour un utilisateur débutant.

Le choix d’un modèle, d’une architecture ou d’un système RAG demande des connaissances techniques.

L’utilisateur peut avoir du mal à comprendre quelles données sont transmises à des services externes.

Le projet cherche à combiner simplicité, éducation numérique et maîtrise des données.

# 3. Problématique

Comment permettre au grand public de créer facilement une IA personnalisée, spécialisée ou générale, tout en conservant le contrôle de ses données et en comprenant le fonctionnement de la solution utilisée ?

# 4. Objectifs

## 4.1 Objectif principal

Développer une plateforme web capable d’analyser le besoin d’un utilisateur et de lui proposer une architecture d’IA adaptée à son objectif, son niveau technique, son matériel et ses exigences de confidentialité.

## 4.2 Objectifs secondaires

Démocratiser l’accès aux technologies d’IA.

Expliquer simplement les notions de modèle, RAG, base de connaissances et exécution locale.

Orienter vers une solution réaliste par rapport au matériel.

Fournir un parcours d’installation et de configuration.

Sensibiliser à la protection des données.

Construire progressivement une solution documentée et potentiellement open source.

# 5. Public cible

Le MVP cible en priorité les utilisateurs débutants.

| Profil | Besoin | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Étudiant | Réviser ses cours | IA utilisant des documents de cours |
| Particulier | Créer un assistant personnel | Assistant local |
| Débutant informatique | Comprendre et configurer une IA | Parcours guidé |
| Association | Valoriser une documentation | Assistant documentaire |

# 6. Périmètre fonctionnel du MVP

Le MVP est volontairement limité afin d’être réalisable dans le cadre d’un projet BTS SIO.

Page d’accueil.

Questionnaire de qualification du besoin.

Moteur de recommandation à base de règles.

Page de résultat avec une solution proposée et sa justification.

Guide personnalisé de mise en place.

Explications sur la confidentialité.

Fonctionnement du questionnaire côté navigateur sans transmission de réponses à un serveur.

Hors périmètre initial : entraînement d’un LLM, hébergement massif de modèles, automatisation complète de l’installation et prise en charge de tous les modèles existants.

# 7. Fonctionnalités détaillées

| Fonctionnalité | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| F01 — Accueil | Présenter le service et son principe. | Haute |
| F02 — Questionnaire | Objectif, niveau, confidentialité et matériel. | Haute |
| F03 — Recommandation | Transformer les réponses en architecture adaptée. | Haute |
| F04 — Justification | Expliquer pourquoi la solution est proposée. | Haute |
| F05 — Guide | Présenter les étapes de mise en œuvre. | Haute |
| F06 — Confidentialité | Indiquer les flux de données selon la configuration. | Haute |
| F07 — Catalogue | Stocker les caractéristiques des modèles et outils. | Moyenne |
| F08 — Analyse par IA | Comprendre une demande libre. | Basse pour MVP |
| F09 — Génération de configuration | Produire automatiquement les fichiers d’installation. | Basse pour MVP |

# 8. Exigences non fonctionnelles

Simplicité : parcours compréhensible par un débutant.

Accessibilité : utilisation sur ordinateur et mobile.

Performance : chargement rapide dans des conditions normales.

Maintenabilité : code organisé, versionné et documenté.

Évolutivité : ajout possible de modèles, guides et règles.

Transparence : recommandations explicables et traitements documentés.

# 9. Confidentialité et sécurité

La confidentialité constitue un principe de conception. Le MVP ne doit pas demander l’envoi de documents personnels au serveur pour produire une recommandation. Les documents utilisés ensuite par une IA personnalisée doivent, lorsque l’architecture le permet, rester sur l’appareil de l’utilisateur.

Minimisation des données collectées.

Aucune collecte des réponses du questionnaire dans le MVP.

Documentation claire des traitements.

Aucune promesse de confidentialité totale sans vérification technique.

Séparation entre contenus publics et documents privés.

Dans les versions avec backend : HTTPS, validation des entrées et gestion sécurisée des secrets.

# 10. Architecture technique

Architecture cible progressive : Utilisateur → Frontend web → API Backend → moteur de recommandation → catalogue de solutions → guide/configuration. Les données privées destinées à l’IA personnalisée sont traitées localement lorsque la configuration choisie le permet.

Architecture MVP : Navigateur → HTML/CSS/JavaScript → questionnaire → règles de recommandation → résultat.

# 11. Technologies envisagées

| Composant | MVP | Évolution |
| --- | --- | --- |
| Frontend | HTML, CSS, JavaScript | React ou Next.js |
| Backend | Aucun / minimal | Python + FastAPI |
| Base de données | Aucune / données statiques | SQLite puis PostgreSQL |
| IA | Découverte de modèles existants | Modèles locaux et/ou API |
| RAG | Étude puis prototype | FAISS/Chroma ou équivalent |
| Versionnement | Git + GitHub | Git + CI/CD |
| Déploiement | Local | Docker + hébergement adapté |

# 12. Données et modèle de données

À terme, le catalogue de solutions pourra contenir :

Nom et version du modèle.

Licence.

Capacités et langues.

Ressources matérielles recommandées.

Compatibilité avec l’exécution locale.

Méthode d’installation.

Niveau de difficulté.

Informations de confidentialité.

Date de dernière vérification.

Aucune donnée personnelle n’est nécessaire pour produire une recommandation dans le MVP.

# 13. Parcours utilisateur

Arrivée sur la page d’accueil.

Choix de « Créer mon IA ».

Réponse au questionnaire.

Application des règles de recommandation.

Affichage d’une architecture proposée.

Explication de la recommandation.

Accès au guide.

À terme : génération d’une configuration ou installation guidée.

# 14. Interface et ergonomie

Design sobre et lisible.

Navigation étape par étape.

Vocabulaire compréhensible par un débutant.

Explications techniques facultatives pour les utilisateurs avancés.

Indication claire des conséquences sur la confidentialité.

Responsive design.

# 15. Tests et validation

Progression correcte du questionnaire.

Prise en compte de chaque réponse.

Cohérence des recommandations.

Affichage correct des guides.

Absence d’envoi réseau des réponses dans le MVP.

Affichage sur plusieurs tailles d’écran.

Robustesse face aux entrées inattendues dans les versions avec backend.

Des tests utilisateurs avec quelques personnes débutantes pourront vérifier la compréhension du parcours.

# 16. Planning prévisionnel

| Phase | Travail | Livrable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analyse du besoin et cahier des charges | Cahier des charges |
| 2 | Maquettes et parcours | Maquettes |
| 3 | Frontend | Prototype fonctionnel |
| 4 | Moteur de recommandation | MVP |
| 5 | Catalogue et guides | Base de contenus |
| 6 | Backend/API | Version V2 |
| 7 | Prototype IA/RAG | Démonstrateur |
| 8 | Tests, sécurité, documentation | Version finale |

# 17. Évolutions envisagées

Analyse d’une demande libre par une IA.

Catalogue évolutif de modèles et outils.

Création automatique d’un projet d’IA.

Installation locale guidée.

Assistant de configuration.

IA documentaire avec RAG.

Détection des capacités matérielles.

Documentation communautaire.

Publication du code en open source.

# 18. Limites et risques

| Risque | Conséquence | Réponse |
| --- | --- | --- |
| Complexité technique | Projet trop vaste | Limiter le MVP |
| Évolution des modèles | Informations obsolètes | Versionner et dater le catalogue |
| Confidentialité | Données potentiellement externes | Documenter les flux |
| Ressources matérielles | Modèles locaux exigeants | Prendre en compte le matériel |
| Temps de développement | Fonctions IA avancées hors délai | Prioriser et repousser l’automatisation |

# 19. Critères de réussite

Un débutant comprend le service.

Le questionnaire produit une recommandation cohérente.

Les recommandations sont explicables.

Le MVP n’envoie pas les réponses du questionnaire à un serveur.

Le code est versionné et documenté.

Les principales fonctionnalités sont testées.

Le projet est démontrable dans le cadre du BTS SIO.

# 20. Conclusion

« Mon IA à moi » est conçu comme un projet progressif. Le périmètre initial reste réaliste pour un étudiant en BTS SIO : une plateforme web qui comprend le besoin, recommande une architecture d’IA et explique sa mise en œuvre. Les fonctionnalités plus complexes — modèles locaux, RAG, génération de configuration et automatisation — seront ajoutées uniquement lorsque le socle fonctionnel sera stable.

Cette progression permet de démontrer des compétences en développement web, conception d’application, données, sécurité, documentation, tests et découverte des technologies d’intelligence artificielle.